## Slide 1: Stabilisation de la plateforme Geomedia
Damien Dosimont
first.last@imag.fr
Notes: Premier slide: soctrace

## Slide 2: Rappel des points d’intervention
Tâches initiales
  Rupture de la collecte
  Extraction des données
    Téléchargement impossible
    Extraction incomplète
  Ergonomie de l’interface
Tâches décelées à postériori
  Réutilisabilité de l’application
    Gestion de versions
    « Compilabilité »
    Facilitation de l’installation et la configuration
    Documentation
  Co-administration du serveur

## Slide 3: 1) Réutilisabilité de l’application
Problèmes encourus: plus de deux semaines pour « prendre en main » l’application!
  Rendre les sources compilables
  Configurer, installer l’application et la faire tourner sur un serveur de développement

## Slide 4: 1) Causes?
Pas de version/de release officielle
  A quoi correspondent les sources fournies?
  Pas d’historique du développement
  Sources fournies ne compilent pas
Structure de l’application:
  Fichiers de configuration nombreux
  Fichiers générés (log, still alive, extraction, db) à de multiples endroits
  Asymétrie entre la version de développement et la version de production
  Organisation anarchique des répertoires/fichiers sur le serveur
Documentation très sommaire

## Slide 5: 1) Actions : gestion de version
Mise en place d’une gestion de versions sur Github
  https://github.com/geomedia
  Avantages:
    Séparer les différents dépôts pour plus de clarté
    Bugtracking sous forme d’« issues »: centralisation et archivage de l’information, des discussions
    Wikis
    Outils de management de projets et d’attribution de tâches
  Désavantages:
    Entreprise privée: pérennité? git est décentralisé
    Sources publiques ne jamais mettre de mot de passe dans un dépôt, même privé!
    Chevauchement avec le projet existant sur la forge Inria

## Slide 6: 1) Actions : compilation
Mise en conformité des sources
  Incorporation des bibliothèques manquantes (accès à partir du chemin relatif)
  Suppression des tests qui ne compilent pas
  Renommage de l’application: RSSAgregate rssaggregate
  Nettoyage du dépôt
Bonnes pratiques pour le futur
  Utiliser maven pour gérer les dépendances avec des bibliothèques externes
  Utiliser les branches de git pour gérer les différentes versions du projet
  NE JAMAIS PUSHER sur le master une version avec des erreurs empêchant la compilation!!!

## Slide 7: 1) Actions : installation, configuration
Mise en place de scripts de configuration et d’installation
  Permet d’installer l’application (prod ou dev) sur le serveur à partir d’une simple commande
  Centralise l’ensemble des fichiers à configurer dans un seul répertoire

## Slide 8: 1) Actions : documentation
Rédaction de pages wiki expliquant comment prendre en main le framework: https://github.com/geomedia/rssaggregate/wiki

## Slide 9: Problème 1 : interruption de la collecte

## Slide 10: Problème 2 : extractions incohérentes

## Slide 11: Problème 3 : interface peu fonctionnelle

## Slide 12: Organisation du travail
Prise en main du framework
Administration du serveur
Documentation

## Slide 13: Prise en main du framework
Overview :
Problèmes :
  Projet Netbeans ne compile pas:
    Dépendances (bibliothèques) non incluses par l’auteur