## Slide 1: Stabilisation de la plateforme Geomedia
Damien Dosimont
first.last@imag.fr
Notes: Premier slide: soctrace

## Slide 2: Rappel des points d’intervention
Tâches initiales
  Rupture de la collecte
  Extraction des données
    Téléchargement impossible
    Extraction incomplète
  Ergonomie de l’interface
Tâches décelées à postériori
  Réutilisabilité de l’application
    Gestion de versions
    « Compilabilité »
    Facilitation de l’installation et la configuration
    Documentation
  Co-administration du serveur

## Slide 3: 1) Réutilisabilité de l’application
Problèmes encourus : plus de deux semaines pour « prendre en main » l’application!
  Rendre les sources compilables
  Configurer, installer l’application et la faire tourner sur un serveur de développement
Objectif : fournir aux futurs développeurs le matériel capable de diminuer drastiquement le temps de prise en main

## Slide 4: 1) Causes?
Pas de version/de release officielle
  A quoi correspondent les sources fournies?
  Pas d’historique du développement
  Sources fournies ne compilent pas
Structure de l’application:
  Fichiers de configuration nombreux
  Fichiers générés (log, still alive, extraction, db) à de multiples endroits
  Asymétrie entre la version de développement et la version de production
  Organisation anarchique des répertoires/fichiers sur le serveur
Documentation très sommaire

## Slide 5: 1) Actions : gestion de version
Mise en place d’une gestion de versions sur Github
  https://github.com/geomedia
  Avantages:
    Séparer les différents dépôts pour plus de clarté
    Bugtracking sous forme d’« issues »: centralisation et archivage de l’information, des discussions
    Wikis
    Outils de management de projets et d’attribution de tâches
  Désavantages:
    Entreprise privée: pérennité? git est décentralisé
    Sources publiques ne jamais mettre de mot de passe dans un dépôt, même privé!
    Chevauchement avec le projet existant sur la forge Inria

## Slide 6: 1) Actions : compilation
Mise en conformité des sources
  Incorporation des bibliothèques manquantes (accès à partir du chemin relatif)
  Suppression des tests qui ne compilent pas
  Renommage de l’application: RSSAgregate rssaggregate
  Nettoyage du dépôt

## Slide 7: 1) Préconisations : compilation
Bonnes pratiques
  Utiliser maven pour gérer les dépendances avec des bibliothèques externes
  Utiliser les branches de git pour gérer les différentes versions du projet
  NE JAMAIS PUSHER sur le master une version avec des erreurs empêchant la compilation!!!

## Slide 8: 1) Actions : installation, configuration
Mise en place de scripts de configuration et d’installation
  Permet d’installer l’application (prod ou dev) sur le serveur à partir d’une simple commande
  Centralise l’ensemble des fichiers à configurer dans un seul répertoire.

## Slide 9: 1) Actions : documentation
Rédaction de pages wiki expliquant comment prendre en main le framework : https://github.com/geomedia/rssaggregate/wiki

## Slide 10: 1) Préconisations : documentation
Mettre à jour la documentation le plus souvent possible
Indiquer les bugs ou les fonctionnalités à implémenter en utilisant les issues

## Slide 11: 2) Co-administration du serveur
Problèmes soulevés par Huma-num et H. Pecout :
  Organisation des répertoires anarchique :
    Asymétrie entre les versions de dev et de prod
    Présence d’une multitude de reliquats
    Structure/nom/rôle des répertoires parfois obscurs
    Dépendance avec les fichiers de configuration non/mal identifiée
    Fichiers générés à de multiples endroits
  Volume des fichiers générés pouvant atteindre des dizaines de Go
    Logs (tomcat, application, connexions users, etc.)
    Extractions
    Dumps de la DB

## Slide 12: 2) Actions : réorganisation de la structure des répertoires sur le serveur
L’organisation des répertoires des versions de dev et de prod est désormais symétrique
Les répertoires obsolètes ont été supprimés (mais il existe des backups sur github)
Les fichiers de configuration contenant des dépendances ont été identifiés et mis à jour. Ils sont documentés dans le wiki.
Logs générés dans un répertoire spécifique
Correction de la redirection de la page d’accueil: http://geomedia.huma-num.fr/ pointe vers http://geomedia.huma-num.fr/RSSAgregate

## Slide 13: 2) Préconisations : réorganisation de la structure des répertoires sur le serveur
Nécessité de pousser cette action plus loin :
  Rassembler tous les types de logs dans un seul endroit (serveur, application, etc.), en séparant ceux de la version de dev et ceux de la version de prod
  Séparer complètement :
    Les fichiers de configuration
    Les fichiers générés par l’application (still alive, verrous, etc.)
    Les logs
  Les extractions devraient être dans un répertoire spécifique hors du répertoire de l’application.

## Slide 14: 2) Actions : Volume des fichiers générés
Suppression des logs de la version de dev
Les logs de la version de prod ont été gardés
Suppression des dumps de la DB effectués par le développeur original
Correction d’un bug de l’application qui empêchait la suppression automatique des extractions

## Slide 15: 2) Préconisations : volume des fichiers générés
Définir une politique claire de sauvegarde/suppression des fichiers
Supprimer les fichiers régulièrement à l’aide de scripts, en particulier les extractions
Etablir une cartographie précise des répertoires qui contiennent ces fichiers

## Slide 16: 3) Interruption de la collecte

## Slide 17: 3) Interruption de la collecte
Informations de départ :
  Ruptures allant de plusieurs minutes à plusieurs jours
  Certains flux sont parfois épargnés
  Observation faite à partir des dates de récupération
  Visible après extraction, ou avec les charts de la web app
  Script Huma-num permet de détecter coupures en évaluant la date du dernier item
  Si deux applications sont actives, les coupures ne surviennent pas de manière concomittantes
  Ne semble pas relié à un évènement externe particulier

## Slide 18: 3) Interruption de la collecte
Hypothèses invalides :
  Coupure du serveur : certains flux sont récupérés, des logs sont toujours générés
  Coupure du réseau : l’application reste accessible pendant les périodes de trouble
  Erreur d’assignation de la date : les logs errors de l’application montrent un état anormal de l’application : débute par une grande quantité d’exceptions, puis les tâches de collecte de flux ne donnent plus de signes de vie

## Slide 19: 3) Interruption de la collecte
Hypothèses plausibles
  Problème de synchronisation : interblocage des tâches de collecte.
    La présence d’items avec des id similaires montre qu’il existe des problèmes critiques au niveau de la synchronisation des tâches et de l’accès à la DB.
    Peut également expliquer la grande quantité d’exceptions de type timeout trouvés dans les logs lors des perturbations
  Mauvaise configuration des timeouts
  Pas de mécanisme de rétrocontrôle : les traces d’un mécanisme de détection d’interblocages sont visibles dans le code, mais il n’est plus actif.

## Slide 20: 3) Interruption de la collecte
Erreur la plus récurrente lors des perturbations

## Slide 21: 3) Actions : interruption de la collecte
Ecriture d’un script redémarrant l’appli après un certain temps d’activité. Aucun effet, la rupture continue après le redémarrage.
Analyse du code :
  L’application est trop peu documentée
  Sa structure est complexe
  Les erreurs/exceptions des logs ne sont pas assez explicites

## Slide 22: Préconisations générales

## Slide 23: Prise en main du framework
Overview :
Problèmes :
  Projet Netbeans ne compile pas:
    Dépendances (bibliothèques) non incluses par l’auteur