## Slide 1: Stabilisation de la plateforme Geomedia
Damien Dosimont
first.last@imag.fr
Notes: Premier slide: soctrace

## Slide 2: Rappel des points d’intervention
Tâches initiales
  Rupture de la collecte
  Extraction des données
    Téléchargement impossible
    Extraction incomplète
  Ergonomie de l’interface
Tâches décelées à postériori
  Réutilisabilité de l’application
    Gestion de versions
    « Compilabilité »
    Facilitation de l’installation et la configuration
    Documentation
  Co-administration du serveur

## Slide 3: Tâches réalisées
Tâches initiales
  Rupture de la collecte
  Extraction des données
    Téléchargement impossible
    Extraction incomplète
  Ergonomie de l’interface
Tâches décelées à postériori
  Réutilisabilité de l’application
    Gestion de versions
    « Compilabilité »
    Facilitation de l’installation et la configuration
    Documentation
  Co-administration du serveur

## Slide 4: Réutisabilité de l’application

## Slide 5: Problèmes encourus
Plus de deux semaines pour « prendre en main » l’application!
  Rendre les sources compilables
  Configurer, installer l’application et la faire tourner sur un serveur de développement

## Slide 6: Causes
Pas de version/de release officielle
  A quoi correspondent les sources fournies?
  Pas d’historique du développement
  Sources fournies ne compilent pas
Structure de l’application:
  Fichiers de configuration nombreux
  Fichiers générés (log, still alive, extraction, db) à de multiples endroits
  Asymétrie entre la version de développement et la version de production
  Organisation anarchique des répertoires/fichiers sur le serveur
Documentation très sommaire

## Slide 7: Objectif
Fournir aux futurs développeurs le matériel capable de diminuer drastiquement le temps de prise en main

## Slide 8: Actions

## Slide 9: Gestion de version
Mise en place d’une gestion de versions sur Github
  https://github.com/geomedia
  Avantages:
    Séparer les différents dépôts pour plus de clarté
    Bugtracking sous forme d’« issues »: centralisation et archivage de l’information, des discussions
    Wikis
    Outils de management de projets et d’attribution de tâches
  Désavantages:
    Entreprise privée: pérennité? git est décentralisé
    Sources publiques ne jamais mettre de mot de passe dans un dépôt, même privé!
    Chevauchement avec le projet existant sur la forge Inria

## Slide 10: Compilation
Mise en conformité des sources
  Incorporation des bibliothèques manquantes (accès à partir du chemin relatif)
  Suppression des tests qui ne compilent pas
  Renommage de l’application: RSSAgregate rssaggregate
  Nettoyage du dépôt
  https://github.com/geomedia/rssaggregate
Recommandations
  Utiliser maven pour gérer les dépendances avec des bibliothèques externes
  Utiliser les branches de git pour gérer les différentes versions du projet
  NE JAMAIS PUSHER sur le master une version avec des erreurs empêchant la compilation!!!

## Slide 11: Installation, configuration
Mise en place de scripts de configuration et d’installation
  Permet d’installer l’application (prod ou dev) sur le serveur à partir d’une simple commande
  Centralise l’ensemble des fichiers à configurer dans un seul répertoire.

## Slide 12: Documentation
Rédaction de pages wiki expliquant comment prendre en main le framework : https://github.com/geomedia/rssaggregate/wiki
Recommandations
  Mettre à jour la documentation le plus souvent possible
  Indiquer les bugs ou les fonctionnalités à implémenter en utilisant les issues

## Slide 13: Administration du serveur

## Slide 14: Problèmes soulevés par Huma-num et par Hugues
Organisation des répertoires anarchique :
  Asymétrie entre les versions de dev et de prod
  Présence d’une multitude de reliquats
  Structure/nom/rôle des répertoires parfois obscurs
  Dépendance avec les fichiers de configuration non/mal identifiée
  Fichiers générés à de multiples endroits
Volume des fichiers générés pouvant atteindre des dizaines de Go
  Logs (tomcat, application, connexions users, etc.)
  Extractions
  Dumps de la DB

## Slide 15: Actions

## Slide 16: Réorganisation
L’organisation des répertoires des versions de dev et de prod est désormais symétrique
Les répertoires obsolètes ont été supprimés (mais il existe des backups sur github)
Les fichiers de configuration contenant des dépendances ont été identifiés et mis à jour. Ils sont documentés dans le wiki.
Logs générés dans un répertoire spécifique
Correction de la redirection de la page d’accueil: http://geomedia.huma-num.fr/ pointe vers http://geomedia.huma-num.fr/RSSAgregate
Recommandations
  Rassembler tous les types de logs dans un seul endroit (serveur, application, etc.), en séparant ceux de la version de dev et ceux de la version de prod
  Séparer complètement :
    Les fichiers de configuration
    Les fichiers générés par l’application (still alive, verrous, etc.)
    Les logs
  Les extractions devraient être dans un répertoire spécifique hors du répertoire de l’application.

## Slide 17: Nettoyage
Suppression des logs de la version de dev
Les logs de la version de prod ont été gardés
Suppression des dumps de la DB effectués par le développeur original
Correction d’un bug de l’application qui empêchait la suppression automatique des extractions
Recommandations
  Définir une politique claire de sauvegarde/suppression des fichiers
  Supprimer les fichiers régulièrement à l’aide de scripts, en particulier les extractions
  Etablir une cartographie précise des répertoires qui contiennent ces fichiers

## Slide 18: Interruption de la collecte

## Slide 19: Rappel du problème

## Slide 20: Informations de départ
Ruptures allant de plusieurs minutes à plusieurs jours
Certains flux sont parfois épargnés
Observation faite à partir des dates de récupération
Visible après extraction et avec les charts de la web app
Script Huma-num permet de détecter coupures en évaluant la date du dernier item
Si deux applications sont actives, les coupures ne surviennent pas de manière concomitantes
Ne semble pas relié à un évènement externe particulier

## Slide 21: Hypothèses?

## Slide 22: Hypothèses invalides
Coupure du serveur :
  Certains flux sont récupérés
  Des logs sont toujours générés
Coupure du réseau :
  L’application reste accessible pendant les périodes de trouble
Erreur d’assignation de la date :
  Les logs errors de l’application montrent un état anormal de l’application : débute par une grande quantité d’exceptions, puis les tâches de collecte de flux ne donnent plus de signes de vie

## Slide 23: Contenu des logs lors d’une perturbation Erreur récurrente
java.net.SocketTimeoutException: connect timed out
Log Erreur : java.net.SocketTimeoutException: connect timed out at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:339) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:200) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:182) at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) at java.net.Socket.connect(Socket.java:579) at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:175) at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:378) at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:473) at sun.net.www.http.HttpClient.(HttpClient.java:203) at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:290) at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:306) at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(HttpURLConnection.java:995) at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:931) at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:849) at org.jsoup.helper.HttpConnection$Response.execute(HttpConnection.java:425) at org.jsoup.helper.HttpConnection$Response.execute(HttpConnection.java:410) at org.jsoup.helper.HttpConnection.execute(HttpConnection.java:164) at org.jsoup.helper.HttpConnection.get(HttpConnection.java:153) at rssagregator.services.tache.TacheDecouverteAjoutFlux.callCorps(TacheDecouverteAjoutFlux.java:117) at rssagregator.services.tache.TacheImpl.executeProcessus(TacheImpl.java:192) at rssagregator.services.tache.TacheImpl.call(TacheImpl.java:221) at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:334) at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:166) at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.access$201(ScheduledThreadPoolExecutor.java:178) at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:292) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615) at java.lang.Thread.run(Thread.java:724)

## Slide 24: Hypothèse plausibles
  Problème de synchronisation : interblocage des tâches de collecte.
    La présence d’items avec des id similaires montre qu’il existe des problèmes critiques au niveau de la synchronisation des tâches et de l’accès à la DB.
    Peut également expliquer la grande quantité d’exceptions de type timeout trouvés dans les logs lors des perturbations
  Mauvaise configuration des timeouts
    Comment les configurer correctement?
  Pas de mécanisme de rétrocontrôle :
    Les traces d’un mécanisme de détection d’interblocage sont visibles dans le code, mais il n’est plus actif.

## Slide 25: Interblocage: principe
P1
P2
R1
R2
R2
R1
R1
R2
R2
R1
Interblocage
Prise d’une ressource
Libération d’une
ressource
Attente de libération
de la ressource

## Slide 26: Actions

## Slide 27: Analyse du code
L’application est trop peu documentée
Sa structure est complexe
Les erreurs/exceptions des logs ne sont pas assez explicites

## Slide 28: Watchdog
  Solution « bricolage » : écriture d’un script watchdog redémarrant le serveur si interruption de la collecte. https://github.com/geomedia/watchdog
  Avantages :
    Réinitialise l’état de l’application
    Assure que le serveur est bien actif
    Simple à utiliser et à modifier (faire appel à Huma-num le cas échéant)
    Externe à l’application
    Robuste
  Inconvénients :
    Ejecte tout utilisateur actif sur le site
    Temps de redémarrage du serveur non nul (<1 min)
    Résout le symptôme, pas le problème
    Ne s’active pas si certains flux encore actifs
    Attention: redémarrer l’application n’est pas suffisant pour corriger le problème, il est nécessaire de redémarrer le serveur

## Slide 29: Recommandations générales

## Slide 30: Etat actuel de l’application

## Slide 31: Mes recommandations : redévelopper une nouvelle application
Maintenir une application mal conçue à la base est une tâche vouée à l’échec.
Il est préférable de concevoir une nouvelle application avec des fondations
plus solides.

## Slide 32: Nécessité de définir un cahier des charges
Fonctionnalités
Environnement (langages, technologies, API)
Configuration
Modèles de données
Interfaces
Cartographie des fichiers générés
Politique claire de sauvegarde des fichiers

## Slide 33: Commencer simple…
Voir extrem programing, méthode agile, scrum
De manière générale, faire l’application la plus simple possible, et la faire évoluer en fonction des besoins.

## Slide 34: Définir les besoins en termes de performances
Ici, la collecte de flux RSS n’est pas une tâche intensive en termes de puissance de calcul, mais plutôt vis-à-vis des communications réseau. Il n’est donc pas nécessaire de paralléliser tous les traitements, au risque d’introduire des problèmes liés à la synchronisation (en particulier les tâches accédant à la base de données)

## Slide 35: Définir la structure de l’application avant de commencer à la coder!
Formaliser la chaine de traitement.
Séparer chaque étape, quitte à être un peu moins efficace
Définir un modèle de données clair. Ne pas hésiter à utiliser des bases de données locales pour des traitements intermédiaires (ex: dédoublonnage)

## Slide 36: Utiliser des outils de gestion de projet
Décrire les tâches à réaliser, leur dépendances
Prévoir un suivi et des objectifs hebdomadaires simples
Permettre aux utilisateurs/clients de formaliser leurs demandes
Utiliser un gestionnaire de version
Ne pas s’attaquer à une grande quantité de tâches simultanément

## Slide 37: Conception de l’interface
Prévoir une interaction non graphique avec l’application
Ergonomie : identifier avec les clients les opérations coûteuses en termes de clics/temps
Réfléchir à une solution viable pour le téléchargement de gros fichiers générés par l’extraction
  Mail
  Faire appel à une solution externe de transfert de fichiers
  Protocole ftp ou ssh

## Slide 38: Gestion des erreurs
Définir explicitement les erreurs, les documenter
Intercepter les exceptions, retourner des messages d’erreurs clairs
Prévoir des mécanismes de rétro-contrôle

## Slide 39: Tâches annexes
Séparer les traitements pour simplifier au maximum l’application
  Ne pas hésiter à faire plusieurs applications simples plutôt qu’une seule trop complexe
  Déporter les tâches de suppression des reliquats, d’envoi de mails

## Slide 40: Documentation
Commenter le code
Ecrire des wikis/tutoriels régulièrement
Fournir:
  La structure de l’application
  La chaine de traitements
  Les modèles de données

## Slide 41: Divers
Pas de franglais! Le nom des classes, la documentation, les variables, les commentaires devraient être en anglais
Ortaugraf!
Faire un effort sur le design
Attention au stockage des mots de passe!
Choix d’une licence?